**Formato para el backlog**

**Product backlog: INTEGRADORA SA de CV**

**Elaborado por: Keitan Padilla Holtschmit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| C001 | Como cliente me gustaría poder filtrar los productos por precio | FILTRACION PRECIOS | Pendiente | 72 |  | Media | Hacer uso de tecnologías back-End. |
| C002 | Me gustaría como cliente que en la página principal siempre se muestren las mejores ofertas. | DESTACAR PRODUCTOS | Terminado | 48 |  | Media | Acceder a la base de datos de precios |
| C003 | Me gustaría que como cliente la pagina contara con un medio de comunicación para resolver dudas. | PAGINA DE CONTACTO | Terminado | 24 |  | Media | Desarrollar página dinámica de contacto |
| C004 | Me gustaría como cliente poder tener un carrito de compras en el cual ir acumulando artículos de mi gusto. | SISTEMA DE CARRITO DE COMPRAS | En proceso | 120 |  | Alta | Desarrollar sistema de carrito de compras |
| C005 | Me gustaría como cliente poder acceder al departamento especifico del producto que esté buscando | SEPARACION DE DEPARTAMENTOS | En proceso | 24 |  | Media | Desarrollar paginas individuales para cada tipo de departamento |
| C006 | Me gustaría como gestor de la pagina poder tener una bandeja de solicitudes de contacto | SISTEMA DE CONTACTO | En proceso | 200 |  | Alta | Desarrollar una página de gestión de solicitudes de contacto con los clientes |
| C007 | Me gustaría como gestor que mis clientes tengan que iniciar sesión para así poder realizar una compra en la página. | DESARROLLAR SISTEMA DE LOG-IN | En proceso | 200 |  | Alta | Desarrollar un sistema de inicio de sesión con back-end |
| C008 | Me gustaría como gestor que mis clientes pudieran eliminar productos del carrito, así como aumentar la cantidad de productos desde la pagina | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS | Pendiente | 120 |  | Media | Desarrollar un Sistema para gestionar los productos que se agreguen al carro. |
| C009 | Me gustaría como cliente que el contenido de la pagina este organizado en una cuadricula. | IMPLEMENTAR UN GRID | Pendiente | 24 |  | Media | Implementar una cuadricula en la pagina |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |