Keitan Padilla Holtschmit

UDG Virtual  Proyecto II

**Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **#C001** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos SQL de los productos de la tienda. |  | Keitan Padilla | Terminado | 20 horas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| DOM para organizar los productos |  | Javier Alejandro | Terminado | 20 horas | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| Implementación de un sistema de filtrado |  | Cruz Azael | Terminado | 20 horas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Querys |  | Keitan y Azael | En proceso | 12 horas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| **#C005** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetado de la página del carrito |  | Keitan Padilla | Terminado | 6 horas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Conexión a la base de datos SQL |  | Keitan Padilla | En proceso | 6 horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Implementación de API de Pago |  | Cruz Azael | En proceso | 6 horas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Implementación de algoritmo de carrito funcional |  | Javier Alejandro, Keitan Padilla | Terminado | 6 horas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| **#C006** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetado de la pagina |  | Cruz Azael | En proceso | 50 horas | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| Cuadricula en CSS Grid |  | Javier Alejandro | En proceso | 50 horas | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 50 |
| Media Querys |  | Keitan Padilla | En proceso | 50 horas | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 52 |
| Testeo final |  | Keitan Padilla |  | 50 horas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **#C007** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetado de la pagina |  | Javier, Keitan Padilla | En proceso | 50 horas | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 46 |
| DOM para micro interacciones |  | Cruz Azael | En proceso | 60 horas | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 |
| Back-End y bases SQL |  | Keitan Padilla | En proceso | 40 horas | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 45 |
| Media Query’s |  | Keitan Padilla | En proceso | 50 horas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| **#C008** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetado del sitio |  | Keitan Padilla | Terminado | 30 horas | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 36 |
| Función de eliminación |  | Keitan Padilla | Terminado | 30 horas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Función de agregar |  | Keitan Padilla | Terminado | 30 horas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Media Query’s |  | Keitan Padilla | Terminado | 30 horas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Total |  |  |  | 616 horas | 123 horas | 127 horas | 127 horas | 125 horas | 121 horas | 623 horas |

Sprint

Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| C001 | Como cliente me gustaría poder filtrar los productos por precio | FILTRACION PRECIOS | Pendiente | 72 |  | Media | Hacer uso de tecnologías back-End. |
| C002 | Me gustaría como cliente que en la página principal siempre se muestren las mejores ofertas. | DESTACAR PRODUCTOS | Terminado | 48 |  | Media | Acceder a la base de datos de precios |
| C003 | Me gustaría que como cliente la pagina contara con un medio de comunicación para resolver dudas. | PAGINA DE CONTACTO | Terminado | 24 |  | Media | Desarrollar página dinámica de contacto |
| C004 | Me gustaría como cliente poder tener un carrito de compras en el cual ir acumulando artículos de mi gusto. | SISTEMA DE CARRITO DE COMPRAS | En proceso | 120 |  | Alta | Desarrollar sistema de carrito de compras |
| C005 | Me gustaría como cliente poder acceder al departamento especifico del producto que esté buscando | SEPARACION DE DEPARTAMENTOS | En proceso | 24 |  | Media | Desarrollar paginas individuales para cada tipo de departamento |
| C006 | Me gustaría como gestor de la pagina poder tener una bandeja de solicitudes de contacto | SISTEMA DE CONTACTO | En proceso | 200 |  | Alta | Desarrollar una página de gestión de solicitudes de contacto con los clientes |
| C007 | Me gustaría como gestor que mis clientes tengan que iniciar sesión para así poder realizar una compra en la página. | DESARROLLAR SISTEMA DE LOG-IN | En proceso | 200 |  | Alta | Desarrollar un sistema de inicio de sesión con back-end |
| C008 | Me gustaría como gestor que mis clientes pudieran eliminar productos del carrito, así como aumentar la cantidad de productos desde la pagina | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE PRODUCTOS | Pendiente | 120 |  | Media | Desarrollar un Sistema para gestionar los productos que se agreguen al carro. |
| C009 | Me gustaría como cliente que el contenido de la pagina este organizado en una cuadricula. | IMPLEMENTAR UN GRID | Pendiente | 24 |  | Media | Implementar una cuadricula en la pagina |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Liga al Proyecto en Github

<https://github.com/Keitann0/Waterproof>